БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

ӘБҮЛӘЙЕС АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБУЛЯИСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР	                                                               РЕШЕНИЕ

11 февраль 2020 й.                         № 5/9                     11 февраля 2020 г.

Малиновка ауылы                                                        деревня Малиновка

Об утверждении плана работы

сельского поселения  Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству

Рассмотрев и обсудив план  работы сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству,  Совет сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый план работы сельского поселения Абуляисовский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Абуляисовский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения                                                                           Х.А. Кутушев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

сельского поселения Абуляисовский сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

от 11 февраля 2020 г.  № 5/9

План работы сельского поселения Абуляисовский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные и исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Малиновка |  |  |  |
| 1 | Проведение водопровода в СДК | В течение года | Депутат Габаутдинов Д.А.; отдел культуры; глава сельского поселения; депутат Курбанова А.Э. |  |
| 2 | Обновление въездных арок | До 1 мая | Глава сельского поселения |  |
| 3 | Ямочный ремонт асфальта улиц | До 1 июня | Глава сельского поселения; депутат Кутушев Х.А. |  |
| 4 | Очистка русел рек Бату и Зиргаиш | Июнь | Глава сельского поселения; депутаты Совета сельского поселения; Совет молодежи сельского поселения; школа |  |
| 5 | Обустройство спортивной площадки (установка приобретенных тренажеров) | До 1 июня | Глава сельского поселения; депутаты Совета сельского поселения; инициативная группа для организации работ в рамках ППМИ |  |
| 6 | Рекультивация территории свалки | До 1 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 7 | Асфальтирование площадки для контейнеров ТКО | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 8 | Текущий ремонт кладбищ | Апрель | Депутаты Утябаев Ф.Н., Чекмарева Г.Ф. |  |
| 9 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству территорий | 2-3 квартал | Администрация сельского поселения; руководители организаций |  |
| 10 | Установка дорожных знаков | До 1 сентября | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
|  | д. Абуляисово |  |  |  |
| 11 | Установка дорожных знаков и «лежащего» полицейского по ул. Ишапай | До 1 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутат Шарипов А.А. |  |
| 12 | Благоустройство родника | До 1 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; староста Яубасаров Б.З. |  |
| 13 | Рекультивация территории свалки | До 1 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 14 | Отсыпка ул. Заки Валиди и Ишапай | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 15 | Асфальтирование площадки для контейнеров ТКО | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 16 | Установка арт - объекта при въезде в д. Абуляисово (название деревни, «Я люблю Абуляисово», скамейка) | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения |  |
| 17 | Установка баннера «Ауылы6ды онотма ауылдаш» | До 12 июня | Депутат Мусин Г.Г. |  |
| 18 | Покупка пожарно-защитного костюма | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 19 | Ремонт и покраска моста по ул. Пенсионеров д. Абуляисово | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 20 | Покраска водонапорной башни | До 12 июня | Староста Яубасаров Б.З.; депутат Шарипов А.А. |  |
| 21 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству территорий | 2-3 квартал | Администрация сельского поселения; руководители организаций |  |
| 22 | Очистка русел рек Ишапай и Зиргаиш | До 1 июля | Глава сельского поселения; депутаты Совета сельского поселения; Совет молодежи сельского поселения; школа |  |
| 23 | Текущий ремонт кладбища | Апрель | Депутаты Агурдина Р.С. |  |
| 24 | Текущий ремонт клеток для саженцев по ул. Ишапай | В течение года | Депутат Мусина Г.М. |  |
| 25 | Обкос сорных растений: - в районе старых погребов - край ограждений объездной дороги - в районе бывшего МТФ и силосной ямы | В течение года | Староста Яубасаров Б.З.; депутаты Шарипов А.А., Мусин Г.Г. |  |
| 26 | Строительство спортивной площадки | В течение года | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.;депутаты |  |
| 27 | Ремонт здания и территории Абуляисовской начальной школы (для открытия детсада) | До 1 сентября | Начальник РОО Идельбаева Р.А.; глава сельского поселения Кутушев Х.А.; директор МОБУ СОШ с. Арсеново Тукумбетова Г.Г. |  |
| 28 | Установка будки для автобусной остановки (школьникам) | В течение года | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
|  | д. Бужан |  |  |  |
| 20 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству территорий | 2-3 квартал | Администрация сельского поселения; руководители организаций |  |
| 21 | Текущий ремонт кладбищ | Апрель | Депутат Чилищев В.А.; староста Мазитов Х.М. |  |
| 22 | Проведение минерализованных полос | До 15 мая | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 23 | Асфальтирование площадки для контейнеров ТКО | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 24 | Ремонт плотины пруда | до 1 октября | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутат Чилищев В.А.; староста Мазитов Х.М. |  |
| 25 | Покупка передвижной пожарной емкости | В течение года | Глава сельского поселения; инициативная группа для организации работ в рамках ППМИ |  |