БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

ӘБҮЛӘЙЕС АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБУЛЯИСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР	                                                               РЕШЕНИЕ

04 февраль 2021 й.                        № 14/9                     04 февраля 2021 г.

Малиновка ауылы                                                        деревня Малиновка

Об утверждении плана работы

сельского поселения  Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству

Рассмотрев и обсудив план  работы сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству,  Совет сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан  р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый план работы сельского поселения Абуляисовский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству.

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Абуляисовский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

| Глава сельского поселения |  | Х.А. Кутушев |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

решением Совета

сельского поселения Абуляисовский сельсовет

муниципального района Зианчуринский район

Республики Башкортостан

от 04 февраля 2021 г.  № 14/9

План работы сельского поселения Абуляисовский сельсовет  муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по благоустройству на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные и исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Малиновка |  |  |  |
| 1 | Проведение водопровода в СДК | В течение года | Отдел культуры; глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутат Курбанова А.Э. |  |
| 2 | Ямочный ремонт асфальта улиц | До 1 июня | Глава сельского поселения, депутат Кутушев Х.А. |  |
| 3 | Очистка русел рек Бату и Зиргаиш | Июнь | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения; Совет молодежи сельского поселения; школа |  |
| 4 | Устройство ограждения спортивной игровой площадки | До 1 сентября | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения; инициативная группа для организации работ в рамках ППМИ |  |
| 5 | Текущий ремонт кладбищ | Апрель | Депутаты Утябаев Ф.Н., Чекмарева Г.Ф. |  |
| 6 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству территорий | 2-3 квартал | Администрация сельского поселения; руководители организаций |  |
| 7 | Установка дорожных знаков | До 1 сентября | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 8 | Благоустройство родника «Бату» | До 1 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; староста Шимкин А.М.; депутаты Совета сельского поселения |  |
| 9 | Установка арт - объекта при въезде в д. Малиновка (название деревни, «Я люблю Малиновка», скамейка) | В течение года | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения |  |
| 10 | Ремонт ограждений и обкос территорий бесхозных домов | До 1 июля | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения |  |
|  | д. Абуляисово |  |  |  |
| 11 | Отсыпка ул. Бужан | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 12 | Благоустройство арт - объекта | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутат Шарипов А.А. |  |
| 13 | Покупка пожарно-защитного костюма | В течение года | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 14 | Ремонт и покраска моста по ул. Пенсионеров д. Абуляисово | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 15 | Покраска водонапорной башни | До 12 июня | Староста Яубасаров Б.З.; депутат Шарипов А.А. |  |
| 16 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству территорий | 2-3 квартал | Администрация сельского поселения; руководители организаций |  |
| 17 | Очистка русел рек Ишапай и Зиргаиш | До 1 июля | Глава сельского поселения; депутаты Совета сельского поселения; Совет молодежи сельского поселения; школа |  |
| 18 | Текущий ремонт кладбища | Апрель | Депутат Агурдина Р.С. |  |
| 19 | Текущий ремонт клеток для саженцев по ул. Ишапай | В течение года | Депутат Мусина Г.М. |  |
| 20 | Обкос сорных растений: - в районе старых погребов - край ограждений объездной дороги - в районе бывшего МТФ и силосной ямы | В течение года | Староста Яубасаров Б.З.; депутаты Шарипов А.А., Мусин Г.Г. |  |
| 21 | Огораживание территории детского сада | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения |  |
| 22 | Ямочный ремонт асфальта ул. Ишапай | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 23 | Ремонт ограждений и обкос территорий бесхозных домов | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутаты Совета сельского поселения |  |
| 24 | Приобретение и установка детского игрового оборудования для детской площадки на территории детского сада по программе «Реальные дела» | До 1 сентября | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; родители воспитанников; отдел образования |  |
| 25 | Ремонт крыльца СДК д. Абуляисово | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; отдел культуры; художественный руководитель Имельбаева К.И. |  |
| 26 | Ремонт отопительной системы ФАП д. Абуляисово | До 12 июня | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; ГБУЗ РБ Исянгуловская ЦРБ; фельдшер Мусина Г.М. |  |
|  | д. Бужан |  |  |  |
| 27 | Проведение экологических субботников по очистке и благоустройству территорий | 2-3 квартал | Администрация сельского поселения; руководители организаций |  |
| 28 | Текущий ремонт кладбищ | Апрель | Депутат Чилищев В.А.; староста Мазитов Х.М. |  |
| 29 | Проведение минерализованных полос | До 15 мая | Глава сельского поселения Кутушев Х.А. |  |
| 30 | Ремонт плотины пруда | до 1 октября | Глава сельского поселения Кутушев Х.А.; депутат Чилищев В.А.; староста Мазитов Х.М. |  |