БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ

ӘБҮЛӘЙЕС АУЫЛ СОВЕТЫ

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

ХАКИМИӘТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АБУЛЯИСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 март 2024 й.                               № 16                   20 марта 2024 г.

Малиновка ауылы                                                    деревня Малиновка

Об организации и проведении профилактических мероприятий по минимизации ущерба во время наступления паводка в 2024 году на территории сельского поселения

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к безопасному и безаварийному прохождению весеннего половодья, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях, Администрация сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- На	период прохождения весеннего паводка в 2024 году утвердить:

- комплексный план мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2024 года в сельском поселении (приложение № 1);

- состав противопаводковой комиссии Администрации сельского поселения (приложение № 2).

- Создать аварийную бригаду (приложение № 3).

- Противопаводковой	комиссии до 15 апреля 2024 года провести мероприятия по контролю за расчисткой собственниками и балансодержателями гидротехнических сооружений, прудов, подъездных путей к ним, состояния гидротехнических сооружений и прудов в сельском поселении, готовность к паводку системы ливневой канализации (расчистка придорожных канав, труб) в населенных пунктах.

- В	период подготовки к весеннему паводку рекомендовать собственникам и балансодержателям гидротехнических сооружений, прудов осуществить:

- опорожнение водоемов до минимально допустимого уровня с поддержанием его до пропуска паводковых вод;

- полное опорожнение прудов, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии;

- выполнение мероприятий по планированию противопаводковых мероприятий, расчет сил и средств по проведению профилактических работ по подготовке гидротехнических сооружений, прудов к пропуску паводковых вод.

- Уточнить перечень наиболее вероятных мест затопления участков местности, места возможного прорыва плотин, подготовить распоряжения и конкретные планы действий. Информацию о проведенных мероприятиях направить до 01 апреля 2024 года в орган повседневного управления – единую дежурно-техническую службу Администрации муниципального района (далее – ЕДДС);

- организовать совместно с руководителями организаций аварийные бригады, оснащенные инвентарем и техническими средствами, копию распоряжения о назначении аварийной бригады представить в ЕДДС в срок до 05 апреля 2024 года;

- совместно с руководителями сельхозпредприятий, организаций, разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости);

- совместно с балансосодержателями водоемов, организовать постоянное наблюдение (графики) за состоянием плотин, уровнем воды в водоемах и атмосферными явлениями в период паводка, осуществлять постоянное информирование ЕДДС, об изменении обстановки в период паводка, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Принять меры по обеспечению обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (колодцев), по благоустройству территорий, ликвидации несанкционированных свалок, особенно в водоохранных зонах.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее	 постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте Администрации сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан.

| Глава сельского поселения |  | Х.А. Кутушев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению  Администрации

№ 16   от «20» марта 2024 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2024 года в сельском поселении

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Сроки проведения | Ответственные лица за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию, разработать план мероприятий по подготовке к весеннему паводку, организовать круглосуточное дежурство, привести в полную готовность, имеющуюся инженерную технику | до 01 апреля | Глава СП |
| 2 | Создать аварийную бригаду, оснащенную инвентарем и техническими средствами | до 05 апреля | Глава СП |
| 3 | Провести мероприятия по расчистке кюветов дорог от снега, для обеспечения пропуска паводка, оканавить производственные объекты, МТФ, склады, мастерские. Организовать постоянный отвод паводковых вод с полотна дорог, от подвалов многоквартирных домов. К этим работам привлечь население населенных пунктов | март, апрель | Глава СП |
| 4 | С целью подготовки ГТС на период подготовки и проведения паводка провести следующие мероприятия по каждому ГТС: |  | Глава СП, Руководители, балансодержатели и арендаторы ГТС, прудов |
| 4.1 | сформировать дежурные бригады, для очистки оголовков водовыпускных сооружений от снега и льда, контроля за уровнем воды, экстренных работ по обеспечению прохода паводковых вод. Составить графики работ дежурных бригад; | до 01 апреля |  |
| 4.2 | провести инструктаж по технике безопасности дежурной бригаде; | до 01 апреля |  |
| 4.3 | проверить наличие отметок минимума и максимума воды в пруду, если отметки отсутствуют, в период паводка сделать отметки уровней максимально допустимой воды в пруду на сооружении плотины или отдельно стоящем столбе. Ежедневно контролировать уровень воды в водоеме; | до 05 апреля |  |
| 4.4 | проверить и до начала паводка из зоны возможного затопления убрать имеющиеся материальные ценности; | до 05 апреля |  |
| 4.5 | проверить исправность затворов водовыпускных сооружений, приготовить их к работе; | до 05 апреля |  |
| 4.6 | воду в пруду снизить до минимальной отметки, полностью опорожнить | до 05 апреля |  |
| 5 | В период паводка: выполнить следующие мероприятия: | в период паводка | Дежурная бригада |
| 5.1 | освободить от ледовых пробок оголовки закрытых водосбросов, вырубить лед перед входом в водосбросы, открыть все водосбросы и водопропускные сооружения и узлы, опорожнить пруды до возможно минимального уровня; | март |  |
| 5.2 | при наличии образования больших воронок ниже водосброса, заполнить воронки бутовым камнем, известняком, или железобетонным ломом и грунтом; | март |  |
| 5.3 | при всех предупредительных, аварийновосстановительных работах на плотине, водовыпуске и водосбросе строго соблюдать безопасности, использовать страховочную оснастку, плавсредства; | весь период работ |  |
| 5.4 | после прохождения паводка провести ремонтные работы: на плотине засыпать грунтом размывы, заделать бетоном трещины в водопропуске и водосбросы | после прохождения паводка |  |
| 6 | Руководителям-балансодержателям прудов закрепить за дежурной бригадой на период паводка инженерную технику, заготовить и создать запасы ПГС, глины, грунта в количестве, необходимом для предупреждения размыва плотины | март-апрель | Руководители ОЭ, имеющие на балансе ГТС, пруды |
| 7 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению противопаводковых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 10 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Создать запасы материальных ресурсов на объектах экономики | до 10 апреля | Руководители ОЭ |
| 9 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. Обеспечить их первоочередное жизнеобеспечение | в период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, газопроводов заблаговременная установка за ними систематического наблюдения. Предоставление информации об опасных участках угрожающих размывом опор линий связи, электропередачи, газопроводов секретарю противопаводковой комиссии | до 20 марта | Глава СП |
| 11 | Провести подомовой обход населения, проживающего в зоне возможного подтопления и вручить памятки по действиям в период паводка | до 05 апреля | Глава СП, противопаводковая комиссия |
| 12 | Освещение на официальном сайте сельского поселения и официальной группе Администрации сельского поселения в социальной сети «ВКонтакте» в сети Интернет информации вопросов подготовки и пропуска весеннего половодья | в период паводка | Глава СП |
| 13 | Разработать планы эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и их временного размещения (по необходимости) | март | Противопаводковая комиссия |
| 14 | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону затоплений, разработка плана предупредительных работ | до 05 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 15 | Проведение командно штабной тренировки с отработкой вопроса оповещения об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | до 01 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 16 | Осуществлять проверки ГТС по выполнению противопаводковых мер балансосодержателями | до 10 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 17 | Контроль за исполнением по очистке крыш жилых зданий, сооружений, производственных объектов от снега | март | Глава СП, руководители ОЭ |
| 18 | Подготовка объектов водоснабжения к паводку, в том числе источника централизованного водоснабжения, канализации (в том числе ливневой), находящихся на балансе организации (в разрезе всех объектов водоснабжения и водоотведения) | март | Глава СП |
| 19 | Обследование источников централизованного питьевого водоснабжения (скважины), разводящей сети и водопроводных колонок, сооружений, задействованных в технологическом процессе по очистке сточных вод | март | Глава СП |
| 20 | Обследование сооружений, задействованных в технологическом процессе по очистке сточных вод | март | Глава СП |
| 21 | Обеспечение реагентами и обеззрарживающими средствами (наименование, характеристики, объемы, места хранения, даты пополнения запасов и пр.) | март | Глава СП |
| 22 | Наличие (на случай возникновения чрезвычайной ситуации с обеспечением населения питьевой воды) – автоцистерн, емкостей и других средств подвоза воды, места их пропаривания и дезинфекции для организации подвоза питьевой воды | март | Глава СП |
| 23 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья 2023 года и данных о нанесенном ущербе | до 01 июня | Противопаводковая комиссия |

Приложение №2

к постановлению Администрации

№ 16  от «20» марта 2024 г.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

| Кутушев Хурматулла Абдулманович | глава сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Якупов Рустам Анварович | мастер Малиновского участка Зианчуринского ДРСУ, заместитель председателя комиссии; |
| Мусина Гульнара Маратовна | заведующая Абуляисовским ФАП, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |
| Яубасаров Борис Закирович | староста д. Абуляисово |
| Ягафаров Рашит Ильшатович Денисов Виталий Анатольевич | участковый уполномоченный полиции индивидуальный предприниматель, база отдыха «Альян – Куль» |

Приложение №3

к постановлению  Администрации

№ 16  от «20» марта  2024 г.

Состав аварийной бригады:

д. Абуляисово:

Яубасаров Б.З. – староста, старший;

Шарипов А.А. - тракторист;

Бикбаев Ф.Ф. - тракторист, трактор МТЗ-82.

д. Малиновка:

Кутушев Х.А. - глава сельского поселения, старший;

Кунысбаев В.М. - водитель сельского поселения;

Чекмарев С.Г. – глава ИП КФХ, трактор ЮМЗ Беларус с лопатой;

Кайдалова С.М. – староста.

.

Закрепить за аварийной бригадой транспорт с необходимым запасом ГСМ:

1. Легковая машина ВАЗ 211540 Администрации сельского поселения.

\

Приложение №4

к постановлению  Администрации

№ 16 от «20» марта  2024 г.

Зона возможного потопления в сельском поселении

| № п/п | Наименование населенных пунктов и улиц | Количество домов | Количество жителей | Ориентировочная общая площадь подтопления, кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Абуляисово, всего: в том, числе по улицам: | 6 | 7 | 0,11 |
|  | -Ишапай | 4 | 4 | 0,01 |
|  | -Заки Валиди | 1 | 2 | 0,005 |
|  | -Ш.Бабича | 1 | 1 | 0,005 |